一、项目基本情况
项目编号：JXBJ23121343101
项目名称：江西教育宣传与舆情监测评估子系统项目
预算金额：535.14万元
最高限价：535.14万元
采购需求： 

	采购项目编号
	采购项目名称
	数量
	单位
	采购预算

（人民币）
	技术简要说明

	赣购2023F000957977
	江西教育宣传与舆情监测评估子系统
	1
	批
	535.14万元
	升级采编一体化平台、舆情监测平台、移动服务平台，部署系统所需求的国产操作系统、国产数据库、国产中间件产品，云租赁服务。


注：产地类型国内。
合同履行期限：合同签订后45个工作日内完成平台开发部署，待初验合格后进入试运行阶段，试运行为3个月，试运行期满完成终验后，进入项目运维期。自实施完成并验收通过之日起承诺采编一体化平台和移动服务平台免费质量保证期至少为两年，舆情监测平台免费质量保证期至少为三年，并对应用软件提供免费的升级、维护服务。
本项目不接受联合体投标。
